АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

муниципального района

Челно-Вершинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05 декабря   2019года № 111

Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории

сельского поселения  Красный Строитель муниципального

района  Челно-Вершинский  Самарской области 2019-2033 г.г.»

Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, администрация  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

РЕШИЛО:

Утвердить программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на  территории сельского поселения  Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается)

- Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  его опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области .

Глава поселения Красный Строитель                          Щуренкова Н.В.

Приложение№1

К постановлению

сельского поселения Красный Строитель

от 05.12.2019г. № 111

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории  сельского поселения Красный Строитель муниципального  района Челно- Вершинский  Самарской области на 2019-2033 годы»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 -2033 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 -2033 г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2019-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2033 г. года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из местного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. - освещение |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  сельского поселения Красный Строитель. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Сельское поселение Красный Строитель» расположено в северной части Самарской области.Сельское поселение Красный Строитель расположено в юго-восточной части Челно-Вершинского района. Сельское поселение Красный Строитель образовано в 2005 году. Административный центр  сельского поселения Красный Строитель –  поселок Красный Строитель , расположен в 18 км. от административного центра с.Челно-Вершины от областного административного центра г.Самара-180км.. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав  сельского поселения входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 1417 человек и количеством дворов – 639 шт. в том числе:

х. Красный Строитель – 410 домовладений;

х. Зубовка – 107 домовладений;

х.. Красная Горка – 80 домовладений;

Безводовка – 42 домовладений;

Площадь земель в границах сельского поселения Красный Соитель в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) составляет 11990,1га, в том числе земель сельхозугодий – 10956,7 га, земли населенных пунктов – 593,7 га.                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность дорог местного значения – 61.35 км.                                                             Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  сельского поселения Красный Строитель характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1390 | 1365 | 1308 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории   сельского поселения Красный Строитель.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы  2019-2033   г. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Красный Строитель, а также внебюджетные источники.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Красный Строитель. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  сельского поселения Красный Строитель, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Красный Строитель .

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинского района .

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, |  | Обласной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 17150 |  | 1324000 |  | 1416000 |  | 1416000 |  |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации |  | Областной бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 1954830 |  | 386000 |  | 386000 |  | 386000 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 1971980 |  | 1710000 |  | 1802000 |  | 1802000 |  |
| Всего |  |  |  |  | 1954830 |  | 1710000 |  | 1802000 |  | 1802000 |  |  |